天一中学校史馆北立面外墙改造及屋面防水项目

工程量清单编制说明

一、总明

1、工程概况：天一中学校史馆北立面外墙改造及屋面防水项目（以下简称“本工程”）由江苏省天一中学（以下简称“招标人”）投资建设,位于江苏省天一中学校内校史馆北立面。北立面走廊部位增加12mm钢化玻璃窗约185m2（将原窗侧花岗岩拆除，待玻璃窗施工完毕后再恢复原样），原屋面防水层铲除后新做SBS防水层，面积约1100m2。招标要求工期详见招标文件要求。

2、工程招标范围：招标图纸、本工程量清单范围内的拆除修复、防水施工、钢结构玻璃窗。

3、工程量清单编制依据：招标图纸、招标人确认的内容及要求、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、苏建价【2014】448号文、《江苏省建设工程费用定额》(2014年营改增后调整内容)。

4、工程量清单投标报价相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标报价的综合单价内。

5、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

6、本工程质量、材料、施工等的特殊要求：详见招标文件。

7、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。

8、招标人另行发包的专业工程：无。

9、暂列金额：本工程未设暂列金额。

10、专业工程暂估价：本工程未设专业工程暂估价。

11、材料暂估价：无。

二 、其他须说明的问题

1、本工程量清单所列的工程量由本咨询人按招标图纸进行计算的，作为投标报价的基础，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。

2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

3、本工程量清单以招标图纸、招标文件为依据编制，招标图纸（以下称图纸）、技术要求说明、招标文件等表明了建筑师设计概念、建筑几何形状和外表，明确了本项目工程的外装饰效果、材料要求、性能及施工范围。投标者在投标过程中应对业主、建筑师及设计单位在招标文件内提出的材料、设计、系统、工作范围等都进行深入完整的了解，请根据招标人提供的图纸等招标文件所有内容进行复核，工作内容包含(但不限于)工程量清单项目特征内所描述的内容。在投标期间，若发现招标文件内存在任何矛盾或对图纸和技术要求有任何异议，应在投标期间以答疑的形式提出，以便澄清。若在投标过程中未能提出，表示已经认同招标文件及技术要求所提出的材料、设计、系统等都适用于本项目并符合国家相关规范、管理条例并具有可实施性。中标后的方案变更调整，若非因业主方提出，则优化部分做调减，增加部分不调增。承包商应对本项目的安全性、可靠性、耐久性、缺陷等方面的问题及由此造成的质量隐患承担全部经济和法律责任。

4、本工程竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及苏建价【2014】448号文的工程量计算规则执行（项目特征有明确描述的除外）。

5、投标单位应充分考虑图纸设计关于颜色的要求及相同材质材料存在使用不同色块的要求，施工阶段由设计师、业主等相关人员确定，一切由颜色变更等原因增加的造价，投标单位应考虑在投标总价内，结算时不调整。

6、本工程各类相关需第三方检测费用，投标人在措施项目中应充分考虑，并列入投标报价中，结算时不再调整增加。

7、所有的材料、设备（包括：甲供材料、甲供设备）的成品保护，均为谁安装谁保护，直至工程竣工交付发包人使用为止。投标人应考虑成品保护的相关费用，结算时不作调整。

8、施工单位如需配合其他单位的，相关费用应包含在投标报价中，结算时不作调整。

9、投标人需自行至施工现场仔细勘察。所有措施项目费由承包人根据自身情况列清、列全，纳入投标报价中。结算时，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

10、垂直运输机械费、现场施工成品保护费、材料二次搬运费等措施费用的考虑由投标人依据现场实际情况自行考虑，其费用由投标人自行考虑计入措施项目费中，结算时不做调整。

11、图纸节点不够明确之处，投标单位参照标准节点所用组件进行综合考虑，结算时投标单价不做调整。

12、投标单位在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的风险因素。

13、施工用水电费由投标单位自主报价，中标人自行装表支付水电费。

14、投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

15、投标人投标报价时需充分考虑工程当地现行的相关验收标准以及接收单位的接收要求，确保工程验收通过并投入使用。

16、品牌要求:

① 玻璃：长江台玻、耀华玻璃、洛阳玻璃

② 其余未注明材料均需符合设计、规范及招标人要求。

附件：1、工程量清单。

无锡新鑫工程咨询有限公司                                                    2016年5月25日