天一中学校史馆北立面外墙改造及屋面防水工程

招  标  文  件

招   标  人：江苏省天一中学

招 标 代 理：无锡新鑫工程咨询有限公司

2016年05月

目   录

一．投标邀请函

二．投标人须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同条款及格式

五. 投标文件格式

一．投标邀请函

无锡新鑫工程咨询有限公司受江苏省天一中学委托，就其天一中学校史馆北立面外墙改造及屋面防水工程进行招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：天一中学校史馆北立面外墙改造及屋面防水工程 招 标 人：江苏省天一中学 |
| 2 | 招标代理：无锡新鑫工程咨询有限公司 地 址：无锡市太湖西大道2166-1中锐佳诚国际大厦B幢6楼 |
| 3 | 投标人必须具备以下条件： 1）中华人民共和国境内注册的企业法人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2）企业具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质； 3）项目负责人具房屋建筑工程二级及以上注册建造师或小型项目管理师，还需具备《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》； 4）项目负责人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近三个月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的近三个月的缴费证明。 |
| 4 | 招标文件出售时间：2016年5月26日9:00起 招标文件出售地点：江苏省天一中学财务处 |
| 5 | 投标人须按规定交纳投标保证金 5000元 人民币，投标保证金采用现金，随投标文件同时提交，未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。 |
| 6 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 7 | 投标截止时间：2016年6月3日14:00截止，截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：江苏省天一中学行政楼二楼会议室 |
| 8 | 开标时间：2016年6月3日14:00 开标地点：江苏省天一中学行政楼二楼会议室 |
| 9 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：1份 |
| 10 | 本项目最高投标限价： 26万元 |
| 11 | 有关本次招标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 联系地址：无锡新鑫工程咨询有限公司 （无锡市太湖西大道2166-1中锐佳诚国际大厦B幢6楼） 联 系 人：沙海娟 联系电话：0510-85221310 传 真：0510-85221310 |

二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应向江苏省天一中学购买招标文件及相关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标人如需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出。

E-mail：wxxxgczx@163.com   	传真：0510-85221310

    - 江苏省天一中学将于开标前五日对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

    - 投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于开标五日前送（或传真0510-85221310）至招标代理无锡新鑫工程咨询有限公司。

    - 本文件的最终解释权归招标人。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 江苏省天一中学可在投标截止时间五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 江苏省天一中学可在投标截止时间三日前，视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，江苏省天一中学将发澄清或者修改，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。请招标文件的收受人收到澄清或者修改后，于投标截止日前书面回函（传真件）招标代理无锡新鑫工程咨询有限公司，传真：0510-85221310，逾期不回视同收到此公告。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 关于资格的声明函（格式见附件）

- 证明文件：

- 资格证明文件

  - 企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

  - 投标人的资质证书复印件（复印件加盖公章）；

  - 投标人的安全生产许可证书复印件（复印件加盖公章）

  - 项目负责人的注册建造师证书或小型项目管理师证书复印件、《建筑施工企业项目负责人安全生产考核证》复印件（复印件加盖公章）；

  - 项目负责人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附近三个月由社保局出具的缴费证明）或由社保机构出具的近三个月的缴费证明的复印件（复印件加盖公章）。

上述资格证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。提供不全的，则视为资格审核不通过。

- 补充性文件

    - 公司情况说明：公司简介、生产设备、技术人员情况；

    - 投标人的历史、背景和近年主要业绩介绍（附有效合同复印件）；

    - 由会计师事务所出具的投标人上年度审计报告和所附已审财务报告复印件。

    - 对应评分标准所需的其他证明材料。

4. 投标报价表（格式见附件）

5. 技术文件（格式见附件）

6. 其它（投标人根据评分标准认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加至投标书中）

（六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录。

- 投标文件份数为正本壹份，副本壹份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

- 投标费用自理。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

- 投标报价高于最高限价的；

- 投标报价综合单价若有明显偏离市场价的。

- （八） 开标、评标：

- 1. 由招标代理机构工作人员启封、查验投标文件，并审核投标单位代表资格（按本须知第（七）条相关规定确定为无效的投标文件不予进入评审程序）。

- 开标、评审工作由江苏省天一中学负责组织。

- 具体评标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。

- 2. 投标文件的审查

- （1）报价表内容与明细表内容不一致的，以报价表为准。

- （2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- （3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （4）正本与副本不符，以正本为准。

- 3. 评审程序

- 评标工作由江苏省天一中学负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- （1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、投标保证金进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4. 评分标准

- （1）本工程采用经评审的最低投标价法评标。由评委按照评分细则及招标文件进行评标，投标文件必须满足招标文件实质性要求及规定的技术要求和标准，当一份技术标出现半数以上评委评审不合格，即可判定该技术标未通过评审，不进入商务标评审。

- （2）经评审确定的最低有效投标价的投标人，应当推荐为中标候选人。

- 1)本工程招标人设最高限价，投标报价超过最高限价的为废标。

- 2) 在项目管理机构配备情况、施工组织设计、质量保证、工期保证实质性响应招标文件的前提下，经评审的不高于招标单位公布的最高限价且不低于企业成本的最低有效投标价为中标价。

- （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标人。江苏省天一中学和评标委员会对未中标原因不做解释。

- 中标公示结束后，江苏省天一中学将向中标单位发中标通知书。

- （十）投标保证金：

- 投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 招标活动结束后，未中标人应自行与招标人联系办理投标保证金退还事宜。

- 中标人的投标保证金将在合同生效后5个工作日内无息退还。

- 中标人有下列情形之一的，招标代理人不予退还其交纳的投标保证金：

      - 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过招标人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

- （十一）签订、履行合同：

招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订时，中标人须向招标人交纳中标合同总金额10%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后转为质保金，不计利息。

- 其它：

本项目招标代理费由中标人承担，中标人在领取中标通知书时付清招标代理费。招标代理费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（工程招标）打八折计取（按差额定率累进法计算），即：中标金额100万以下费率为中标金额的0.8% 。

三．技术要求和有关说明

一、工程概况

本项目位于无锡锡山区东亭二泉中路18号江苏省天一中学校园内，包括：走廊部位增加12mm钢化玻璃窗约208m2（将原窗侧花岗岩拆除，待玻璃窗施工完毕后，室外部分再恢复原样），原屋面防水层铲除后新做SBS防水层，面积约1200m2。

招标范围为：清单范围内的外墙改造及屋面防水工程施工。

- 工期： 30 日历天 (具体开工时间以甲方通知为准)

误期违约金：1000元/天

质量等级：一次性验收合格；质量违约金：合同价的5%

保修期：五年

三、投标报价及其他有关说明

- 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、机械设备、劳务及所需的全部费用。

- 投标单位应认真踏勘现场，并根据施工现场的实际情况和各自的施工经验、施工方法确定合理的施工组织方案。投标报价应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用，所有的施工方案的费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。

- 投标单位应按照工程量及其计价格式，填报单价和合价。投标单位未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

- 工程量清单计价应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。凡施工中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价的综合单价内，否则认为合并在其它内容中。

- 措施项目清单计价表应包括完成该项目所采用施工方案的全部费用。措施费用包括现场因素、施工技术措施及赶工措施费用、现场安全文明施工措施费、工程按质论价所需增加的施工成本费等，报价时一起并入报价汇总中。如工程量清单分析中未列施工方案细目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标单位认为合适的细目报价中。

四．合同条款及格式

第一部分  合同协议书

采购人：

中标供应商：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：

3、合同工期

开工日期：           年          月           日

竣工日期：           年          月           日

合同工期总日历天数        天。

4、质量标准

工程质量标准：

5、合同价款

金额（大写）：                     元（人民币）

￥：                     元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)工程报价单

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

6.3与本合同协议书同时签订的安全管理协议和廉政协议。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、中标供应商向采购人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：           年           月           日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定                                      后生效。

采购人：（公章）	                     承包方：（公章）

地     址：                           地   址：

法定代表人：    （签字）              法定代表人：（签字）

委托代理人：    （签字）              委托代理人：（签字）

电      话：                          电      话：

传      真：                          传      真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

### 第二部分 通用条款（略）

### 使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0201）

第三部分  专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

##### 2、 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、 (3) 中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6) 本合同专用条款 、（7）本合同通用条款、(8) 标准、规范及有关技术文件、(9) 图纸。

##### 3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用__／_语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相关的地方性规章和政策文件。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见本工程《招标文件》第四章工程建设标准。

发包人提供标准、规范的时间：__无需提供___。

国内没有相应标准、规范时的约定：__ ／  __。

##### 4、 图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前10天提供施工图一式六份（其中二套为竣工图用图）。

发包人对图纸的保密要求：无保密要求。

使用国外图纸的要求及费用承担： _／   _。

#### 二、双方一般权利和义务

##### 5、   工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：__________________ 职务：__________________

发包人委托的职权：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证。

需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)同意分包工程或指定分包人，(2)变更价款，(3)发布停工令、复工令、工期延误 ， (4) 确认索赔，(5) 因不可抗力的因素产生的费用，(6) 其他需要发包人行使的权力 。 
    5.3 发包人派驻的工程师
   姓名：______________  ___ 职务：____________________

职权：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事务。

##### 7、项目负责人

姓名：                      职务：    项目负责人

##### 8、  发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
   (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：向承包人提供通用条款8.1条约定的场地条件。

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由总包人提供。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由总包人提供。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人召集有关管线单位现场交底，及时提供、保证承包人的施工需要。
   (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：对工程施工应具备的全部申请批准手续及时提供，确保承包人工程施工的顺利进展。
   (6) 水准点与座标控制点交验要求：由总包人提供。
   (7) 图纸会审和设计交底时间：开工前3天，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审和交底，以后根据需要组织进一步对施工图纸的会审和详细交底。
   (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位对地下管线及其他需保护物进行现场交底，并承担有关费用，交底后由承包人对地下管线及其他需保护物进行保护。
   (9) 双方约定发包人应做的其他工作：   /   
    8.2 发包人委托承包人办理的工作：若将上述8.1条内的部分工作委托承包人去办理或完善弥补,其发生的费用由发包人承担。

##### 9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
  (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：___进场后30天内。
  (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：设计交底后3天内提供进度计划、材料进场计划表，月度已完工程量报表于每月25日提交工程师计量。
  (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作，如因承包人安全文明措施或非夜间施工照明措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，所有责任由承包人承担。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  无  。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人办理有关手续，发包人协办。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款9.1.6条办理，在施工现场范围内，均由承包人承担，其余纳入总包管理、配合范围内的成品保护及损坏修复费用由总包人承担相应责任。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包人的交底资料做好保护。属交底范围内的地下管线及其他需保护物损坏，属于承包人的责任，修理费用由承包人承担；若承包人对地下管线及其他需保护物有不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给与一定数额的罚款。

(8) 施工场地清洁卫生的要求：①所有的废水、污水应按相关部门的要求处理，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。②应符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求。要求如下：首要是施工期间不得影响周边群众的正常工作、生活并无条件接受有关部门的指挥、安排，要加强现场的封闭式管理。封闭围栏要做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或流溢，保证行使途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。不冲洗车辆不得出场。三是科学合理地确定交通组织方案。四加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料的堆放要做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道废料、垃圾及不需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：①承包人安排施工进度时，须符合总包制定的计划工期和其它分包工程的施工工期，并协调好与其他各专业分包单位及专业工种的配合；②临时用地由总包人提供，临时用电、用水按总包管理范围内条款执行；③发包人在招标文件中指定品牌并由承包方自行采购的材料、甲控乙供材料、甲供材料，承包方必须提前45天将书面清单提交甲方确认；④如有需要，则双方协商确定。

#### 三、施工组织设计和工期

##### 10、 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：发包人提供全套施工图纸并设计交底后3天内向发包人提交2份格式与内容一致的工程进度计划，以及为完成该计划而采取的施工安排和施工方案的说明。施工方案应包括进度图和每月完成的工作量和形象进度。如果发包人认为有必要或工程实际进度不符合进度计划要求，可要求承包人每月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。承包人向发包人提交上述计划与说明，或用款计划，不能因此解除承包人根据合同应负的责任和义务。

工程师确认的时间：为承包人提交后14天。

13、 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件，并均须经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。

#### 四、质量与验收

##### 17、 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位： 所有隐蔽工程均须报监理验收。

##### 19、 工程试车

19.5 试车费用的承担： _暂无此情况_。

#### 五、安全施工

严格施工安全，承包方应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故等，若因承包人原因造成安全事故，由承包人承担由此造成而发生的一切直接和间接经济损失。

#### 六、合同价款与支付

##### 23、 合同价款及调整

23.1本合同价款采用固定单价合同 方式确定。

风险范围：承包人已充分考虑工程建设周期内（工程开工至竣工验收通过）市场价格的波动、政策调整等所有风险因素，除专用条款本23.1条约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。

风险费用的计算方法：风险费用由投标人自主报价,已含在投标报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、投标报价的综合单价及相应的措施费不得调整（不论工程量变更作多大增减）；工程量按实调整（工程数量由监理人、跟踪审计人员、发包人共同签证作为结算的依据）。

2、工程量清单漏项或变更引起的新增工程量清单，其综合单价确定方式：①合同中已有适用综合单价，执行已有综合单价。②合同中有类似综合单价的，参照类似综合单价。③合同中没有适用的和类似的综合单价，承包人按江苏省及无锡市工程计价的规定，组成新的综合单价提出申请，然后进行同等让利（参照中标价与最高限价的同等让利水准），最后需经发包人审查同意后，作为结算依据。若该变更内容仅为材料的更换，只能进行材料差价的调整。

用上述方式确定的综合单价，同时作为新增措施项目费用的计价依据。

3、如果因投标用的工程量清单中的工程量数量有误，应按实调整，引起的工程数量增减，应执行原有的综合单价。

4、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核认可调整合同价款。

5、最终工程结算总价以审计为准。

6、现场安全文明施工措施费费率取定：按有关规定执行。

7、临时设施费费率取定：按有关规定执行。

8、规费费率取定：按照市建设局有关文件计费。

9、人工费：按照市建设局有关文件计费。

10、工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。工程签证变更审批程序和流程按锡府办（2014）65号文中的有关规定执行。

11、工程在审计单位审计结束后再做竣工决算。工程结算审计审减率在5%（含5%）以内审计费由发包方承担；审减率大于5%而小于等于10%（含10%），审计费用由甲乙双方各半承担，并按审定价的2%对承包人进行处罚，并在工程审定价内扣除；审减率大于10%，审计费由承包人自行承担，并按审定价的3%对乙方进行处罚，并在工程审定价内扣除。

24、 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：    /

25、 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：     /

26、 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完工验收合格后，经审计、再优惠后，手续齐全凭有效票据付款90%，五年保修期无质量问题付清10% 余款。

七、材料设备供应

27、 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
  (1) 材料设备单价与一览表不符：    按“通用条款”的规定，由发包人承担所有价差。_

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_按“通用条款”的规定，承包人可拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购。

(3) 发包人供应的承包人可代为调剂串换的材料：按“通用条款”的规定，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用。_

(4) 到货地点与一览表不符：____经发包人同意，可调整费用。

(5) 供应数量与一览表不符：____________  /_____________

(6) 到货时间与一览表不符：__影响工程进度的按通用条款执行。_

27.6 发包人供应材料设备的结算方法： 按国家相关规定执行。

##### 28、 承包人采购材料、设备

28.1承包人采购材料、设备的约定：按补充条款执行_

#### 八、工程变更

29.1 若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。

29.2 变更工作量工程师审核时间：工程师一般应在15天内予以认可。

#### 九、竣工验收与结算

##### 32、 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后一个月内承包人提交承包人承包范围内的工程竣工图贰份。

32.2发包人在承包人提交了竣工报告和32.1条款要求的竣工资料、无锡建筑工程预验收表等相关资料后，会同相关部门组织竣工验收，只有通过竣工验收，承包人的竣工报告才被认可。

32.3本工程在通过竣工验收移交接管前，由承包人  承担工程保管和意外责任。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

#### 十、违约、索赔和争议

##### 35、  违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：_按补充条款，延期支付工程预付款利息发包人不承担。 __

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：_按补充条款，延期支付工程进度款的利息发包人不承担。___

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：__按补充条款，延期支付工程竣工结算款的利息发包人不承担。

双方约定的发包人其他违约责任：______按补充条款____ __

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
_________________________按专用条款__   ________________。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

按补充条款                     。

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）承包单位在投标文件中载明的分包施工的单位，若擅自改变或擅自更换项目负责人的视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至解除施工合同并没收履约保证金。

（2）若承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位，或在合同中未有约定，且未经发包人同意、承包人将其承包的工程交给其它单位完成，或承包人将关键性工作的施工分包给其它单位，或分包人将其承包的工程再行分包的，按承包人违约处理，发包人有权扣除中标价5%的违约金直至解除施工合同并没收履约保证金。发包人解除合同的，承包人应在发包人通知后三日内无条件退场，若承包人逾期退场，还应按每逾期一天 3 万元承担惩罚性违约金，并由承包人承担由此给发包人造成的全部经济损失。

##### 37、  争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
    (1) 请 _无锡建设行政主管部门__ 调解；
    (2) 调解不成时采取第  ①   种方式解决：

① 向 __无锡__ 仲裁委员会提请仲裁

② 向工程所在地人民法院提起诉讼。

#### 十一、其他

##### 38、  工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：

本工程不得分包，发包人书面同意的除外。

分包施工单位为：_____________________________________________

##### 39、  不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款约定。

##### 40、  保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：_由发包人确定。

发包人委托承包人办理的保险事项：    /

(2) 承包人投保内容：__承包人应办理建筑工程职工意外伤害保险和法律规定应当投保的保险，相关费用由承包人自行承担。

##### 41、  担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：以经发包人认可的银行保函的方式按合同价的10％提供履约_担保合同作为本合同附件。

发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：以银行保函的方式按合同价的10％提供支付_担保合同作为本合同附件。

(3) 双方约定的其他担保事项：承包人以经发包人认可的银行保函的方式按照《无锡市建设工程民工工资保证金实施方法》缴纳农民工工资支付担保。

##### 46、合同份数

##### 46.1 双方约定合同份数：合同正本 贰 份，双方各持 壹 份，合同副本 贰 份，双方各持 壹份。

##### 47、 补充条款

##### 47.1施工要求：

（1）工程质量：一次性验收合格。如验收达不到合格标准，则承包人必须返修整改达到承诺标准为止，才能交付发包人，其返修费用均由承包人自行承担。返修工期计入总工期考核，并按照合同价的5％向发包人支付质量违约金。如因此导致工期延误的，还应按本合同相关约定承担相应责任。

（2）验收通过后，承包方在28天内提供全部结算资料，由发包方委托有资质的中介机构进行结算审核，审计结果由发包方和承包方确认后作为结算依据。

（3）涉及到工程价款的签证，应有监理方、跟踪审计方审核，发包方确认作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利。

（4）根据招标文件“投标须知13”中相关条款，承包人及其分包人任何车辆上路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并承担因损坏所通行的道路或桥梁（包括村镇道路）而发生的修复、加固等费用，这些费用和由此引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其它开支，发包人概不承担。

（5）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险、人身意外伤害保险，如未对施工现场内的作业人员办理人身意外伤害保险，业主有权拒绝进场施工，直至责令停工。施工中发生的一切质量、安全事故及责任和经济损失均有承包人负责。

（6）承包人应按投标承诺委派项目负责人和项目技术负责人，应保证投标的项目负责人及时到位并常驻现场，项目负责人不得任意调换，如果需要换，应事先取得发包人同意。承包人在投标书所列的各类专业技术人员、质检人员、管理人员、未经发包人批准，不应无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换的，应安排同等资历的人员且经发包人批准。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不足适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其它工程项目的工作。并接受发包方项目部的现场管理和考核，项目负责人按时参加项目部例会。

施工期内，承包方项目负责人及现场管理机构主要人员（施工员、技术员、质量员、安全员等）未经同意擅自离岗，项目负责人按1000元/小时、其他人员按500元/小时接受发包方罚款；项目负责人或发包方参加会议人员不参加项目例会，按1000元/次罚款；迟到按200元/次罚款；本条款未尽部分承包方应无条件按照甲方项目部现场管理有关规定执行。

承包人被开停工单一次，罚款1000元。

承包人施工样板项未经甲方验收通过进行大面积施工的，出现一次罚款1000元。

承包人因同一质量问题未采取纠正措施，被出示两次及以上的书面整改通知，每次罚款1000元。

承包人在安全检查时不合格并未在规定时间内整改合格的，罚款1000元。

工程中所有的罚款均在当期付款中扣除。

（7）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

（8）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（9）承包人采购或发包人供应的材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，复试合格的其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用，不合格的仍由承包方承担；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（10）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

（11）工程竣工后二个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（12）施工工期：   日历天（以甲方开工令为准）。延误工期承包人应按照1000元/天支付违约金给发包人。误期赔偿费不设上限。

（13）施工期间，乙方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按1000元扣款。

（14）水电费按分表自行计量支付，并在当期支付工程款前先行支付，若有总分表损耗由各施工单位分摊。

（15）根据本合同专用条款第9条（9）约定，发包人委托承包人办理的施工所需临时水、电、设施，若投标报价已包含以上费用，工程竣工验收后，上述水、电设施应完好交还给发包人。

（16）若一方违约，必须承担由此而产生的律师费以及追溯债务所产生的业务费、交通费、差旅费等所有费用。

（17）双方对本合同之内容、后果均已知悉，并确认本合同不存在任何欺诈及、胁迫、重大误解、显失公平的情形。

（18）本工程拟投入的施工机械设备承包人必须保证是合格的。

47.2竣工验收与结算执行《通用条款》。

47.3本工程的监理合同作为本合同的附件。

47.4在工程造价确定过程中如发生争议请无锡市造价管理部门裁定。

47.5暂停施工执行《通用条款》。

五．附件（投标文件格式）

投

标

文

件

招标项目名称：

投标人：

年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致：

1、根据你方招标工程项目名称为               的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)             元（RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程量清单（如有时）的条件要求完成上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并响应招标文件及合同的各项条款。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的供货期      日历天内完成供货，并承担违约责任如下：                                         。（要求不低于合同专用条款规定）

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保质量达到         等级，并承担违约责任如下：                                               。（要求不低于合同专用条款规定）

7、我方拟派驻本项目负责人是           （姓名），该同志为      （职务或职称）。

8、我方承诺：我方没有因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、 仲裁和诉讼记录。

9、我方愿承担因本投标函第8条承诺不真实引起的一切经济、法律责任（包括：中标后，你方有权单方面终止合同，并要求我方赔偿经济损失；你方从此拒绝我方的任何投标申请等）

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：	       	电话：	       	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

- 日        期：       年     月     日

- （二）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

日期：

江苏省天一中学：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目              的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权人身份证件复印件

夹

- （三）投标报价表格式：

目    录

1、投标总价                                         表1

2、总说明                                           表2

3、建设项目投标报价汇总表                           表3

4、单项工程投标报价汇总表                           表4

5、单位工程投标报价汇总表                           表5

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表           表6

7、综合单价分析表                                   表7

8、总价措施项目清单与计价表                         表8

9、其他项目清单与计价汇总表                         表9

10、暂列金额明细表                                  表10

11、材料（工程设备）暂估单价及调整表                表11

12、专业工程暂估价及结算价表                        表12

13、计日工表                                        表13

14、总承包服务费计价表                              表14

15、规费、税金项目计价表                            表15

16、发包人提供材料和工程设备一览表                  表17

表1、

投  标  总  价

招  标  人：_________________________________________________________________

工 程 名 称：________________________________________________________________

投 标 总 价（小写）：_________________________________________________________

（大写）：________________________________________________________

投  标  人：______________________________________________________（单位盖章）

法定代表人

或其授权人:                                                  （签字或盖章）

编  制  人：__________________________（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：  年   月   日

表2、

总  说  明

工程名称：                                           第  页 共  页

表3、建设项目投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表4、单项工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其 中(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表5、单位工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计人工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 工程造价 |  |  |

表6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7、综合单价分析表

工程名称：

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 额 编 号 | 定 额 项 目 名 称 | 定 额 单 位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 |  | 机 械 费 | 管 理 费 |  | 利 润 | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 |  | 利 润 |
| 综合人工工日 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |

表8、总价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9、其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | － |

表10、暂列金额明细表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表11、材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12、专业工程暂估价及结算价表

工程名称：

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表13计 日 工 表

工程名称：                     标段：                      第  页 共 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表14、总承包服务费计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人供应材料 |  |  | 项目加值 |  |  |
| 2 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目加值 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表15、规费、税金项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数（元） | 计算费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表16、发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）技术文件格式：

1、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 身份 证号 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。安全员必须填入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）项目负责人简历表

### 工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号或注册建造师注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

（3）项目技术负责人简历表

工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

（4）项目安全员简历表

工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任安全员年限 |  |  |  |  |  |  |
| 安全员资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

（5） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

（6）拟分包项目情况表

工程

| 分包人名称 |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |  |
| 拟分包的 工程项目 | 主 要 内 容 |  | 预计造价（万元） |  | 已经做过的 类 似 工 程 |  |

（7）拟投入的主要施工机械设备表

工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、施工组织设计

（1）劳动力计划表

工程                                  单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（2）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（3）临时用地表

工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。